
芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网

工程

招
标
文
件
	
	

	招标单位：
	芜湖滨江文旅投资运营有限公司

	招标时间：
	2026年 3月 3日


芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网

工程
招标文件

一、招标需求

1、招标人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司
2、项目名称：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

3、项目概况：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化系统、三网系统、桥架、软硬件安装、调试，详见招标文件及清单。

4、项目概算（招标控制价）：265394.45元。

5、项目类别：工程施工类

6、标段划分：本项目共一个标段

二、投标人资格条件

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人应具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
3、本项目不接受联合体投标；

三、评标方法（有效最低价评标法）

1、投标人投标报价不得高于招标控制价，否则其报价无效。

2、经审核后按照投标报价由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。

四、投标文件递交

1、投标文件应至少包括以下内容：
（1）营业执照、资质证书；
（2）报价书；

2、开标地址：华强广场A栋1407室会议室
五、招投标日程表

	序号
	内容
	时间
	地点

	1
	招标文件

发布
	2026年3月6日15:00 
	芜湖滨江文旅投资运营有限公司官网

	2
	投标文件提交截止时间
	2026年3月9日15:00 
	华强广场A栋1407室会议室

	3
	开标时间、地点
	2026年3月9日15:00
	华强广场A栋1407室会议室


六、施工范围

芜湖老船厂1900项目10#地块智能化系统、三网系统、桥架、软硬件安装、调试。
七、施工标准及要求：

施工完成应能满足验收标准及招标文件要求。

八、其他要求

1、施工周期要求：

合同签订之日起 30个日历天内，完成全部施工内容。

2、招标人下达任务委托单后，中标人应按时完成任务。如因中标人原因，导致项目施工进度（含节点进度）延误，每延期一天中标人需承担 0.1 万元的违约金。延期超过 5 天，招标人有权终止合同不支付剩余费用，中标人的损失须自行承担，同时招标人有权追究中标人由此给招标人造成的一切损失。

3、中标人须结合自身综合实力、本项目的特点和要求，考虑本项目所含的各项费用，自行考虑风险。

4、中标人根据本项目概况和招标内容，自行组织进行踏勘现场，做到对工程现场情况足够了解，并对本项目所有施工内容及情况进行充分考虑，并作为报价依据，承诺中标后不再追加任何费用。

5、中标人对本项目施工中出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于中标人错误造成工程质量事故损失，中标人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的费用，并根据损失程度向招标人支付相应赔偿金。

6、因中标人配备的人员设备无法满足本项目施工需求时，招标人有权要求中标人增加，中标人应无条件满足相关要求，由此增加的费用均已包含在合同价中。

7、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，施工工作未展开的，发包人不作出赔偿；已开始施工工作的，发包人根据中标人已进行实际工作量支付。

8、中标人选用设备、材料需与原有设备、材料的兼容，保证所有设备能够正常运行。

9、保修期内，中标人须自接到报修后2小时响应，1天内组织实施维修。若不能及时响应并开展维修，可由发包人直接安排人员进行处理，若确属中标人原因造成，则所需费用自承包人款项余额中双倍扣除。由此造成的损失，发包人保留索赔的权利。如果中标人在收到报修通知后1天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但费用和风险由中标人承担。其中产生的拆除、运输、包装、安装、配件等相关的所有费用由中标人自行承担。

10、中标人施工完成竣工验收前，应免费为甲方培训2名系统操作、维护人员，并出具书面维护手册。
九、中标单位费用结算方式

1、合同价：施工费用采用总价合同，投标人需提供增值税发票。

2、付款方式：工程结算定案后，并与发包人结清工程所有施工手续、对存在的质量缺陷履行了保修职责，支付至竣工结算价的97%；剩余竣工结算价3%作为质保金，待质保期2年满后一次性付清(无息)。

十、主要施工内容清单及报价
详见附件最高投标限价。
PAGE  
1

